DRAPIT

Virtual Try-On Kwaliteitsverbetering

Implementatieplan — Gezicht & Print Fidelity

Versie 1.0  ·  Maart 2026

# 1. Samenvatting

Dit plan beschrijft hoe Drapit twee kritieke kwaliteitsproblemen in de VTON-pipeline oplost: het niet-accuraat reproduceren van kledingprints en logo's, en het verlies van gezichtsidentiteit bij het uploaden van een eigen foto. Beide problemen worden opgelost via post-processing stappen die ná de huidige AI-generatie worden uitgevoerd — zonder het kernmodel te vervangen.

Kernproblemen (vastgesteld via diagnose) 1. Prints en logo's op kleding worden niet exact overgenomen bij drukke patronen. 2. Het gezicht van de geüploade persoon wordt niet behouden — het model 'verzint' een gezicht. Huidige situatie: geen actieve bescherming voor gezichtsidentiteit.

# 2. Probleemanalyse

## 2.1 Prints en logo's

VTON-modellen werken door een kledingstuk 'te warpen' over een lichaam. Bij effen of subtiele kleding werkt dit goed. Bij drukke prints of complexe logo's comprimeert het model de detailinformatie — met name door downsampling in de latent space van het onderliggende diffusiemodel. Het resultaat: prints worden wazig, vereenvoudigd of soms volledig vervormd.

Oorzaken:

- Lage resolutie in de latent space (typisch 64x64 of 128x128 pixels intern)

- Geen expliciete instructie aan het model om printdetails te bewaren

- Garment mask dekt soms meer of minder dan de feitelijke printoppervlakte

## 2.2 Gezichtsidentiteit

Het huidige model (Flash 3.0) genereert de volledige output inclusief het gezicht opnieuw. Er is geen mechanisme dat het gezicht van de originele upload vergelijkt met het resultaat. Hierdoor ontstaan afwijkingen in gelaatstrekken, huidstint en gezichtsstructuur.

Oorzaken:

- Geen face detection of face preservation stap in de pipeline

- Het model prioriteert kledingpassing boven identiteitsbehoud

- Geen gebruik van IP-Adapter, InstantID of vergelijkbare identity-injection technieken

# 3. Oplossingsaanpak

Beide problemen worden opgelost als post-processing stap ná de VTON-generatie. Dit is de snelste en meest stabiele aanpak: het kernmodel hoeft niet vervangen te worden, en de verbeteringen zijn per fase afzonderlijk te releasen.

## 3.1 Fase 1 — Gezichtsidentiteit bewaren

Aanpak: face swap via InsightFace of CodeFormer na VTON-output.

Hoe het werkt

Na de VTON-generatie wordt het gezicht uit de originele uploadfoto gedetecteerd en als 'bron' gebruikt. Dit gezicht wordt vervolgens geblend over het gegenereerde resultaat, met zachte randen (feathering) voor een natuurlijke overgang. Het lichaam, de kleding en de pose blijven volledig afkomstig van de VTON-generatie.

Technische toolkeuze

| Tool | Sterkte | Geschikt voor |
| --- | --- | --- |
| InsightFace (inswapper) | Snel, goede identiteitsbehoud | Realtime / lage latency |
| CodeFormer | Hogere kwaliteit, betere blending | Hogere kwaliteitsbehoefte |
| IP-Adapter FaceID | Ingebakken in generatieproces | Langere termijn refactor |

Aanbeveling voor eerste release: InsightFace (inswapper_128.onnx) — eenvoudig te integreren als Python post-processing stap, lage latency, bewezen resultaten.

Implementatiestappen

- Installeer InsightFace (pip install insightface onnxruntime)

- Detecteer gezichtslandmarks in de originele uploadfoto

- Detecteer gezichtslandmarks in de VTON-output

- Swap het gezicht met zachte blending (blend_ratio ~0.6–0.8)

- Sla het resultaat op als uiteindelijke output

Verwacht resultaat Fase 1 Shoppers herkennen zichzelf terug in het try-on resultaat. Directe impact op conversie en vertrouwen in de widget. Tijdsinvestering: 1–2 werkdagen voor een werkende implementatie.

## 3.2 Fase 2 — Print en logo fidelity

Aanpak: garment print composite na VTON-output, waarbij de originele printregio terug wordt geplaatst op het resultaat.

Hoe het werkt

Na de VTON-generatie wordt de garment-afbeelding (het originele kledingstuk) gebruikt om de printregio te detecteren. Via de beschikbare of gegenereerde garment mask wordt de printregio van het origineel geblend over het corresponderende gebied in de VTON-output. Hierdoor blijft de print pixel-accuraat terwijl de rest van de output (lichaamspassing, verlichting, schaduw) van het VTON-model afkomstig is.

Technische aanpak

| Stap | Beschrijving | Tool/Methode |
| --- | --- | --- |
| 1. Masking | Detecteer printregio op garment | Segmentatiemodel of handmatig masker |
| 2. Warping | Warp garment mask naar gegenereerde pose | Thin Plate Spline / affine transform |
| 3. Compositing | Blend originele print op VTON-output | OpenCV alpha blending / Poisson blending |
| 4. Verfijning | Corrigeer randen en verlichting | Zachte Gaussian blur op masker-randen |

Implementatiestappen

- Genereer of verfijn garment mask (automatisch via SAM of manueel via tool)

- Warp garment mask naar de pose van de VTON-output (keypoint-based)

- Extraheer printregio uit originele garment-afbeelding

- Composite printregio op VTON-output via alpha blending

- Verfijn randen met Gaussian feathering voor naadloze overgang

Verwacht resultaat Fase 2 Prints, logo's en drukke patronen worden exact overgenomen. Directe impact op merkherkenning en productaccuraatheid voor merchants. Tijdsinvestering: 3–5 werkdagen afhankelijk van masking-aanpak.

# 4. Prioritering & Planning

Fase 1 (gezicht) heeft de hoogste prioriteit omdat het direct de shopperervaring en het vertrouwen in het product raakt. Fase 2 (prints) volgt daarna en heeft meer impact op de merchant-kant (productaccuraatheid).

| Fase | Wat | Prioriteit | Geschatte doorlooptijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Gezichtsidentiteit bewaren (InsightFace) | Hoog | 1–2 werkdagen |
| Fase 2 | Print & logo compositing (OpenCV) | Medium | 3–5 werkdagen |
| Fase 3 (later) | IP-Adapter FaceID integratie in generatieproces | Laag | 1–2 weken |

# 5. Technische Vereisten

## Fase 1 — Dependencies

- Python 3.9+

- insightface (pip install insightface)

- onnxruntime of onnxruntime-gpu

- opencv-python

- numpy

- Model weights: inswapper_128.onnx (publiek beschikbaar)

## Fase 2 — Dependencies

- opencv-python (al aanwezig indien Fase 1 gedaan)

- scipy (Poisson blending, optioneel)

- Segment Anything Model (SAM) — optioneel voor auto-masking

- numpy

# 6. Risico's & Mitigaties

| Risico | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- |
| Face swap ziet er onnatuurlijk uit bij grote pose-verschillen | Medium | Blend ratio verlagen; edge feathering verhogen |
| Print compositing sluit niet goed aan bij de gegenereerde pose | Medium | Verfijn warp-algoritme; gebruik meer keypoints |
| Latency neemt toe door extra post-processing stap | Laag | Async verwerking; GPU-optimalisatie van ONNX model |
| InsightFace werkt slecht bij lage resolutie input-foto's | Medium | Minimum resolutie-eis communiceren aan shopper |

# 7. Succes Metrics

De volgende metrics worden gebruikt om te meten of de implementatie succesvol is:

- Gezichtsherkenningsscore: shopper herkent zichzelf in >80% van de resultaten (gebruikerstest)

- Print accuraatheid: >90% van de logo's en prints correct overgenomen (visuele QA)

- Latency: totale VTON-tijd stijgt niet meer dan 20% door post-processing

- Merchant feedback: positievere reviews over productaccuraatheid na Fase 2

# 8. Next Steps

| # | Actie | Door wie | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | InsightFace setup + eerste test run | Developer | Week 1 |
| 2 | Face swap integreren in VTON pipeline | Developer | Week 1 |
| 3 | QA: 20 test foto's door Michael beoordelen | Michael | Week 1–2 |
| 4 | Garment masking aanpak bepalen (SAM vs. manueel) | Michael + Dev | Week 2 |
| 5 | Print compositing implementeren | Developer | Week 2–3 |
| 6 | QA: print fidelity testen op 10 garments | Michael | Week 3 |
| 7 | Release naar productie (Fase 1 + 2) | Developer | Week 3–4 |

Samenvatting aanpak Fase 1 (gezicht): InsightFace face swap als post-processing stap — 1-2 dagen. Fase 2 (prints): Garment print compositing via OpenCV — 3-5 dagen. Beide fases zijn onafhankelijk te implementeren en te releasen. Geen vervanging van het huidige Flash 3.0 kernmodel nodig.